BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài:

XÂY DỰNG WEBSITE POPCINEMA – HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẶT VÉ XEM PHIM TRỰC TUYẾN ỨNG DỤNG CHATBOT AI VÀ MÔ PHỎNG PHÒNG CHIẾU 360°

·•🙞✴🙜•·

TÀI LIỆU PROJECT TEST PLAN

GVHD: ThS. Trần Thị Thanh Lan

Nhóm SVTH:

Huỳnh Đăng Quốc 	 28211154286

Nguyễn Thanh An 	 28211154226

Hồ Gia Huy 	 28211106003

Phan Quang Đính	 28211101251

Phạm Đức Ngọc	 28211405130

Đà Nẵng, tháng 03 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng website PopCinema – Hệ thống quản lý đặt vé xem phim trực tuyến ứng dụng chatbot AI và mô phỏng phòng chiếu 360° |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Trần Thị Thanh Lan Email: thanhlantt@gmail.com Phone: 0905061575 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | Hồ Gia Huy Email: huyho.130904@gmail.com Tel: 0702375851 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Huỳnh Đăng Quốc | huynhdangquoc2004@gmail.com | 0905923427 |
| Thành viên trong nhóm | Nguyễn Thành An | nguyenthanhan15@dtu.edu.vn | 0935327128 |
|  | Hồ Gia Huy | huyho.130904@gmail.com | 0702375851 |
|  | Phan Quang Đính | ptl.qd2@gmail.com | 0935369262 |
|  | Phạm Đức Ngọc | ducngoc312004@gmail.com | 0335323813 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng website PopCinema – Hệ thống quản lý đặt vé xem phim trực tuyến ứng dụng chatbot AI và mô phỏng phòng chiếu 360° |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Project Test Plan |
| Người thực hiện | Phan Quang Đính |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Phan Quang Đính | 23/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Phan Quang Đính | 03/04/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Trần Thị Thanh Lan | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Hồ Gia Huy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Huỳnh Đăng Quốc | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Nguyễn Thanh An | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Hồ Gia Huy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Phan Quang Đính | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Phạm Đức Ngọc | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

Mục Lục

1. GIỚI THIỆU	5

1.1. Mục tiêu	5

1.2. Phạm vi tài liệu	5

1.3. Thuật ngữ tài liệu viết tắt	5

1.4. Tài liệu tham khảo	5

1.5. Các mức kiểm thử	5

2. CHI TIẾT	6

2.1. Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1	6

2.2. Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2	6

2.3. Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3	6

2.4. Các chức năng không được kiểm thử	7

2.5. Các tài liệu	7

2.6. Lịch trình kiểm thử	7

2.6.1. Sprint 1	7

2.6.2. Sprint 2	9

2.6.3. Sprint 3	11

3. CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	12

4. MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	13

4.1. Phần cứng và phần mềm	13

4.2. Các công cụ hỗ trợ	13

5. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	13

- GIỚI THIỆU

  - Mục tiêu

- Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1, 2 và 3. Tài liệu này cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan.

  - Phạm vi tài liệu

- Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1,2 và 3 của dự án: “Xây dựng website PopCinema – Hệ thống quản lý đặt vé xem phim trực tuyến ứng dụng chatbot AI và mô phỏng phòng chiếu 360°”.

- Test Plan này xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận, kiểm tra hệ thống.  Phạm vị kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1,2,3.

- Yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu product backlog.

  - Thuật ngữ tài liệu viết tắt

| STT | Mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |

  - Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu tham khảo:

- Proposal.

- Product Backlog.

- Project Plan.

  - Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

- CHI TIẾT

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1

- Đăng nhập.

- Đăng Ký.

- Xem danh sách đang chiếu và sắp chiếu.

- Xem chi tiết phim.

- Quản lý phim.

- Quản lý suất chiếu.

- Quản lý phòng chiếu.

- Quản lý ghế.

- Quản lý vé.

- Đặt vé.

- Thanh toán Online

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2

- Quản lý đơn hàng.

- Xem lịch sử đơn hàng.

- Quản lý thông tin cá nhân .

- Quản lý tài khoản khách hàng.

- Quản lý tài khoản nhân viên.

- Quản lý dịch vụ .

- Quản lý voucher.

- Quản lý phân quyền.

- Thống kê .

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3

- Bình luận.

- Đánh giá.

- Chatbot hỗ trợ.

- Quản lý bài viết.

- Xem chi tiết bài viết.

- Tích điểm đổi quà.

- Quản lý lịch sử tích điểm .

- Xem Dashboard.

  - Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả chức năng trong Sprint 1, Sprint 2 và Sprint 3 đều được kiểm thử.

  - Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

  - Lịch trình kiểm thử

    - Sprint 1

| STT | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 27/03/2026 | 12/04/2026 |  |  |
| 1.2 | Tạo tài liệu test plan Sprint 1 | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 4 | Đính |
| 1.3 | Thiết kế test case | 30/03/2026 | 31/04/2026 | 11 |  |
|  | Thiết kế test case đăng nhập | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Đính |
|  | Thiết kế test case đăng ký | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Đính |
|  | Thiết kế test case Xem danh sách đang chiếu và sắp chiếu | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Ngọc |
|  | Thiết kế test case xem chi tiết phim | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Ngọc |
|  | Thiết kế test case quản lý phim | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Huy |
|  | Thiết kế test case quản lý suất chiếu | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Huy |
|  | Thiết kế test case quản lý phòng chiếu | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | An |
|  | Thiết kế test case quản lý ghế | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | An |
|  | Thiết kế test case quản lý vé | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | Huy |
|  | Thiết kế test case đặt vé | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | Huy |
|  | Thiết kế test case thanh toán online | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | An |
| 1.4 | Testing | 09/04/2026 | 10/04/2026 | 22 |  |
|  | Kiểm tra đăng nhập | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | Đính |
|  | Kiểm tra đăng ký | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | Đính |
|  | Kiểm tra xem danh sách phim | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | Ngọc |
|  | Kiểm tra xem chi tiết phim | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | Ngọc |
|  | Kiểm tra quản lý phim | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | Huy |
|  | Kiểm tra quản lý suất chiếu | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | Huy |
|  | Kiểm tra quản lý phòng chiếu | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | An |
|  | Kiểm tra quản lý ghế | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | An |
|  | Kiểm tra quản lý vé | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Huy |
|  | Kiểm tra đặt vé | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Huy |
|  | Kiểm tra thanh toán online | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | An |
| 1.5 | Re-Testing | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 11 |  |
|  | Kiểm tra lại đăng nhập | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Đính |
|  | Kiểm tra lại đăng ký | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Đính |
|  | Kiểm tra lại xem danh sách phim | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Ngọc |
|  | Kiểm tra lại xem chi tiết phim | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Ngọc |
|  | Kiểm tra lại quản lý phim | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Huy |
|  | Kiểm tra lại quản lý suất chiếu | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Huy |
|  | Kiểm tra lại quản lý phòng chiếu | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | An |
|  | Kiểm tra lại quản lý ghế | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | An |
|  | Kiểm tra lại quản lý vé | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Huy |
|  | Kiểm tra lại đặt vé | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Huy |
|  | Kiểm tra lại thanh toán online | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | An |

    - Sprint 2

| STT | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 13/04/2026 | 28/04/2026 |  |  |
| 1.2 | Tạo tài liệu test plan Sprint 2 | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 4 | Đính |
| 1.3 | Thiết kế test case | 16/04/2026 | 17/04/2026 | 9 |  |
|  | Kiểm tra Quản lý đơn hàng | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 | Đính |
|  | Kiểm tra Xem lịch sử đơn hàng | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 | Đính |
|  | Kiểm tra Quản lý thông tin cá nhân | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 | Ngọc |
|  | Kiểm tra Quản lý tài khoản khách hàng | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 | Ngọc |
|  | Kiểm tra Quản lý tài khoản nhân viên | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 | Huy |
|  | Kiểm tra Quản lý dịch vụ | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 | Huy |
|  | Kiểm tra Quản lý voucher | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 | An |
|  | Kiểm tra Quản lý phân quyền | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 | An |
|  | Kiểm tra Thống kê | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 | An |
| 1.4 | Testing | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 18 |  |
|  | Quản lý Đơn hàng | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Đính |
|  | Xem lịch sử đơn hàng | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Đính |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Ngọc |
|  | Quản lý tài khoản nhân khách hàng | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Ngọc |
|  | Quản lý tài khoản nhân viên | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Huy |
|  | Quản lý dịch vụ | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Huy |
|  | Quản lý voucher | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | An |
|  | Quản lý phân quyền | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | An |
|  | Thống kê | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | An |
| 1.5 | Re-Testing | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 9 |  |
|  | Quản lý đơn hàng | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Đính |
|  | Xem lịch sử đơn hàng | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Đính |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Ngọc |
|  | Quản lý tài khoản khách hàng | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Ngọc |
|  | Quản lý tài khoản nhân viên | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Huy |
|  | Quản lý dịch vụ | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Huy |
|  | Quản lý voucher | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | An |
|  | Quản lý phân quyền | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | An |
|  | Thống kê | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | An |

    - Sprint 3

| STT | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 3 | 28/04/2026 | 12/05/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 3 | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 4 | Đính |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 8 |  |
|  | Kiểm tra bình luận | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 1 | Đính |
|  | Kiểm tra đánh giá | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 1 | Đính |
|  | Kiểm tra chatbot hỗ trợ | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 1 | Ngọc |
|  | Kiểm tra quản lý bài viết | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 1 | Ngọc |
|  | Kiểm tra xem chi tiết bài viết | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 1 | Huy |
|  | Kiểm tra tích điểm đổi quà | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 1 | Huy |
|  | Kiểm tra quản lý lịch sử tích điểm | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 1 | An |
|  | Kiểm tra xem Dashboard | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 1 | An |
| 1.3 | Testing | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 16 |  |
|  | Bình luận | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2 | Đính |
|  | Đánh giá | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2 | Đính |
|  | Chatbot hỗ trợ | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2 | Ngọc |
|  | Quản lý bài viết | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2 | Ngọc |
|  | Xem chi tiết bài viết | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2 | Huy |
|  | Tích điểm đổi quà | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2 | Huy |
|  | Quản lý lịch sử tích điểm | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2 | An |
|  | Xem Dashboard | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2 | An |
| 1.4 | Re-testing | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 8 |  |
|  | Bình luận | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Đính |
|  | Đánh giá | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Đính |
|  | Chatbot hỗ trợ | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Ngọc |
|  | Quản lý bài viết | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Ngọc |
|  | Xem chi tiết bài viết | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Huy |
|  | Tích điểm đổi quà | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Huy |
|  | Quản lý lịch sử tích điểm | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | An |
|  | Xem Dashboard | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | An |

- CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

- Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả nền tảng về phần cứng, phần mềm phải được cài đặt đúng yêu cầu.

- Tất cả các tài liệu cần thiết cần phải có sẵn để kiểm thử viên có thể vận hành và đánh giá kiểm thử đúng theo yêu cầu.

- Các test case phải đạt đúng tiêu chuẩn cần thiết.

- Đảm bảo rằng thiết bị phải được kết nối với internet.

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Đã thực hiện tất cả các test.

- Không có lỗi nghiêm trọng và chỉ còn những lỗi có thể chấp nhận được.

- Đã đạt đúng tiến độ đặt ra.

- MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

  - Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Laptop | Intel pentium 4 trở lên, tối thiểu 2GB ram | Windows 7 trở lên, xampp, các trình duyệt |

  - Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người thành lập | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Management | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Documented | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |

- VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | Huỳnh Đăng Quốc | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân chia công việc cho các thành viên - Kiểm soát, theo dõi các thành viên trong nhóm - Định hướng, hỗ trợ cho các thành viên. - Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, phạm vi và chi phí - Bảo vệ thành viên trong nhóm và tránh các rắc rối có thể phát sinh |
| Nhóm phát triển dự án | Nguyễn Thanh An,Phạm Đức Ngọc | - Thực hiện kế hoạch kiểm thử - Hỗ trợ người dùng chấp nhận thử nghiệm - Phát triển các kịch bản thử nghiệm đơn vị - Thực hiện bài kiểm tra đơn vị - Sửa lỗi |
| Đội đảm bảo chất lượng | Phan Quang Đính,Hồ Gia Huy | - Xác định, sắp xếp thứ tự và thực hiện các trường hợp thử nghiệm - Tạo ra kế hoạch kiểm thử - Đánh giá hiệu quả của việc kiểm thử - Thường xuyên xem lại tiến trình kiểm tra - Quản lý các vấn đề / rủi ro liên quan đến đội kiểm thử |